**Daily Standup**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: | 6/17/2024 |  |  |  |
| Scrummaster | Appie |  |  |  |
| Product Owner | J.Visser |  |  |  |
| Naam: | ***Wat heb ik gedaan?*** | ***Wat ga ik doen?*** | ***Welke obstakels /problemen houden mij tegen?*** | ***Afspraken om obstakels weg te nemen*** |
| Damien | Nog niks | Vragen bedenken voor de product owner, trello aanmaken. | - | - |
| Appie | Nog niks | Vragen bedenken voor de product owner, trello aanmaken. | - | - |
| Daan | Nog niks | Vragen bedenken voor de product owner, trello aanmaken. | - | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: | 6/18/2024 |  |  |  |
| Scrummaster | Appie |  |  |  |
| Product Owner | J.Visser |  |  |  |
| Naam: | ***Wat heb ik gedaan?*** | ***Wat ga ik doen?*** | ***Welke obstakels /problemen houden mij tegen?*** | ***Afspraken om obstakels weg te nemen*** |
| Damien | Vragen bedenken voor de product owner, trello aanmaken. | Begin maken aan de wireframes |  |  |
| Appie | Vragen bedenken voor de product owner, trello aanmaken. | Eigen project afronden | Appie is nog bezig met eigen project waardoor het lastiger is om mee te helpen | Proberen om het zo snel mogelijk af te maken (niet afraffelen). |
| Daan | Vragen bedenken voor de product owner, trello aanmaken. | Damien helpen met de wireframes en aan jarvis |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: | 6/19/2024 |  |  |  |
| Scrummaster | Appie |  |  |  |
| Product Owner | J.Visser |  |  |  |
| Naam: | ***Wat heb ik gedaan?*** | ***Wat ga ik doen?*** | ***Welke obstakels /problemen houden mij tegen?*** | ***Afspraken om obstakels weg te nemen*** |
| Damien | Begin maken aan de wireframes | Wireframes | - | - |
| Appie | Eigen project afronden | - | - | - |
| Daan | Damien helpen met de wireframes en aan jarvis | Jarvis | - | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: | 6/21/2024 |  |  |  |
| Scrummaster | Appie |  |  |  |
| Product Owner | J.Visser |  |  |  |
| Naam: | ***Wat heb ik gedaan?*** | ***Wat ga ik doen?*** | ***Welke obstakels /problemen houden mij tegen?*** | ***Afspraken om obstakels weg te nemen*** |
| Damien | Wireframes | Wireframes afmaken en wireframes op web maken | Appie is er niet om zijn mening te delen over de wireframes | Wachten tot hij er is of een teams bericht sturen |
| Appie | - | - | - | - |
| Daan | Jarvis | Wireframes op web maken | Appie is er niet om zijn mening te delen over de wireframes | Wachten tot hij er is of een teams bericht sturen |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: | 6/24/2024 |  |  |  |
| Scrummaster | Appie |  |  |  |
| Product Owner | J.Visser |  |  |  |
| Naam: | ***Wat heb ik gedaan?*** | ***Wat ga ik doen?*** | ***Welke obstakels /problemen houden mij tegen?*** | ***Afspraken om obstakels weg te nemen*** |
| Damien | Wireframes op web maken | Sollicitatie gesprek stage | - | - |
| Appie | - | Jarvis en review voorbereiden |  |  |
| Daan | Wireframes op web maken | Authenticatie systeem verzinnen | - | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: | 6/21/2024 |  |  |  |
| Scrummaster | Appie |  |  |  |
| Product Owner | J.Visser |  |  |  |
| Naam: | ***Wat heb ik gedaan?*** | ***Wat ga ik doen?*** | ***Welke obstakels /problemen houden mij tegen?*** | ***Afspraken om obstakels weg te nemen*** |
| Damien |  |  |  |  |
| Appie |  |  |  |  |
| Daan |  |  |  |  |